| ACTA DE REUNIÓN |  |
| --- | --- |
| Comité o Grupo: Myguest | Acta No 4 |
| Citada por: Docente Portafolio de título | Fecha: 08/05/26 |
| Coordinador: Arturo Vargas | Hora inicio: 16:00 Fin: 16:35 |
|  | Lugar: Duoc Uc Alonso Ovalle |

| PARTICIPANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Cargo | Email |
| 1 | Camilo Alarcon | Analista Gestion/Frontend | Camii.alarcon@duocuc.cl |
| 2 | Jesica Moya | Directora escuela de gastronomía | jmoya@duoc.cl |
| 3 | Diego Benavides | Analista Frontend | di.benavidesa@duocuc.cl |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

| PUNTOS DE DISCUSIÓN |  |
| --- | --- |
| 1 | Interfaz de Usuario y Experiencia (UI/UX) |
| 2 | Gestión de Usuarios y Seguridad |
| 3 | Módulos de Inventario y Proveedores |
| 4 | Implementación de IA y Gestión de Documentos |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la reunión del 8 de mayo, el equipo presentó los avances del frontend de My Guest v2.0, destacando un dashboard interactivo con alertas visuales de stock crítico y la funcionalidad de alternar entre modo claro y oscuro. Se validó la operatividad del módulo de gestión de usuarios, que permite crear, editar y eliminar perfiles con validaciones de seguridad, y el módulo de inventario, que ya integra 1.798 productos con opciones de búsqueda avanzada y gestión de unidades de medida. Jesica expresó su satisfacción con la interactividad sincrónica del sistema, aunque solicitó fortalecer la identidad institucional de Duoc UC en la interfaz y se discutió el uso de una IA local para procesar guías de despacho en lugar de facturas externas para asegurar la privacidad de los datos. Finalmente, se identificaron como pendientes los módulos de talleres de gastronomía y compras, acordando una próxima reunión de seguimiento para el miércoles a las 5 PM.

Observaciones. 2 de los integrantes no participaron de la reunión, pero están al tanto de la información, y se entrega la carga de trabajo a cada uno, la reunión se llevó a cabo con la participación de diego a través de llamada, donde se presentó el sistema funcionando de manera remota.

| CONCLUSIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tarea | Responsable | Período de cumplimiento | Observaciones |
| 1 | Personalización | Diego | 1 semanas |  |
| 2 | Gestión de seguridad | Claudio/Diego | 1 semana |  |
| 3 | Modulo Inventario Proveedores | Claudio | 1 semana |  |
| 4 | Documentación técnica y Planificacion de sprint | Camilo/Nibaldo | 2 dias |  |
| 5 | Planificacion nuevos modulos | Camilo/Nibaldo | 2 dias |  |
| 6 | Generar commits con documentación y nueva carga de datos | Todos | 1 semana |  |