| ACTA DE REUNIÓN |  |
| --- | --- |
| Comité o Grupo: Myguest | Acta No 3 |
| Citada por: Docente Portafolio de título | Fecha: 05/05/26 |
| Coordinador: Arturo Vargas | Hora inicio: 17:30 Fin: 18:00 |
|  | Lugar: Discord |

| PARTICIPANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Cargo | Email |
| 1 | Camilo Alarcon | Analista Gestion/Frontend | Camii.alarcon@duocuc.cl |
| 2 | Claudio Molina | Analista de Datos/Backend | cl.molina@duocuc.cl |
| 3 | Diego Benavides | Analista Frontend | di.benavidesa@duocuc.cl |
| 4 | Nibaldo Araya | Analista Tecnico | nib.araya@duocuc.cl |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

| PUNTOS DE DISCUSIÓN |  |
| --- | --- |
| 1 | Validación de persistencia y conectividad con la base de datos PostgreSQL. |
| 2 | Despliegue de la arquitectura base en React y primeras vistas funcionales. |
| 3 | Operatividad del módulo de Administración de Usuarios. |
| 4 | Hoja de ruta para la integración del Motor de IA Local y escalabilidad de módulos. |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se ha validado con éxito la integración de PostgreSQL. Esta base de datos es el cimiento para transformar el "Inventario Teórico" en un "Inventario Real Utilizable". Su robustez permitirá registrar dinámicamente mermas, derrames y variaciones de recetas en tiempo real, asegurando que cada movimiento sea un dato accionable. Se ha diseñado para soportar el mapeo inteligente de más de 1.260 ítems, permitiendo que la IA aprenda y actualice costos dinámicos automáticamente. Las primeras vistas en React están orientadas a eliminar la "Ceguera Operativa". Se están utilizando herramientas de React para crear interfaces ultrarrápidas diseñadas para turnos de alta exigencia (como la bodega y la barra), asegurando que el registro no frene el servicio. Esta arquitectura permitirá implementar la futura vista de pantalla dividida para la validación humana del procesamiento OCR. El apartado de usuarios ya es funcional, permitiendo la creación y administración según perfiles. Este hito impacta directamente en los siguientes casos de uso: CU1 (Autenticación): 90% de avance, permitiendo redirección según perfil (Administrador, Cliente, Empleado, Proveedor). CU2 (Creación de Usuarios): Estructura base para el registro de nuevos perfiles . CU11/CU12 (Registro de Empleados y Proveedores): Cimientos para la gestión de la cadena de suministro y trazabilidad por rol .

Observaciones. Se acotaron procesos, se validaron credenciales, verificación de tokens postgresql a momento todo funcional y con pruebas QA.

| CONCLUSIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tarea | Responsable | Período de cumplimiento | Observaciones |
| 1 | Testeo y pruebas | Claudio | 2 semanas |  |
| 2 | Validacion de credenciales | Claudio/Diego | 1 semana |  |
| 3 | Verificación de casos de uso y correcciones | Nibaldo/Camilo | 2 dias |  |
| 4 | Elaboración Acta | Camilo | 2 dias |  |
| 5 | Definir frontend | Diego | 4 dias |  |
| 6 | Conexión back/front | Diego/Claudio | 3 dias |  |
| 7 | Generar commits con documentación | Todos | 1 semana |  |